# Calendrier pour la suite du développement du portail BIC

## Mise à jour Back-Office BIC

| Activités | Temps planifiés |
| --- | --- |
| - Mis à jour et Test des ajouts au Back-Office BIC | [15/12/2025 – 19/12/2025] |

## Portail Web

| Activités | Temps planifiés |
| --- | --- |
| - Finalisation écran demande de rapport | [05/12/2025 – 12/12/2025] |
| - Mis a jour du design | [15/12/2025 – 19/12/2025] |
| - Implementation KYC | [11/12/2025 – 16/12/2025] |
| - Implementation Facture Contestation | [16/12/2025 – 20/12/2025] |
| - Test Complet Back Office et Portail | [22/12/2025 – 26/12/2025] |
| - Documentation technique | [22/12/2025 – 26/12/2025] |
| - Documentation Utilisateur | [22/12/2025 – 26/12/2025] |

## Livraison : _

## Ressources

- M. Jean Renel MICHAUD

- Yvelt DESAMOURS

- Barguens Peterson DORT